## Slide 1: Spieleprogrammierung: RunPG
60600 | Maximilian Schön
60763 | Niklas Amann
60857 | Markus Yimer
60894 | Shkelqim Salijaj

## Slide 2: Idee: RunPG
Jump & Run Spiel mit Rollenspielelementen
2D-Welten
Mit Erfahrungspunkte kann man neue Fähigkeiten hinzugewinnen
Freischalten neuer Fähigkeiten über einen Skill-Tree

## Slide 3: Eingesetzte Software
Unity
GIMP

## Slide 4: Zeitplan
04.10.18 - 01.11.18
  Ideenfindung
01.11.18 - 08.11.18
  Einarbeitung in Unity
  Aufgabenverteilung
  Erstellung der Präsentation zur Ideenfindung
  Erste Entwürfe (Leveldesign und Charakter)

## Slide 5: Zeitplan
08.11.18 - 13.12.18
  Entwicklung grundlegender Level
  Entwicklung Ingame-Menü und Skill Tree
  Implementierung der grundlegenden Spielphysik
  Überlegungen zur Spielstory
13.12.18 - 10.01.18
  Weiterentwicklung angepasst an die Spielidee
  Ausgestalten der Charaktere und des Leveldesigns

## Slide 6: Zeitplan
10.01.19 - 24.01.19
  Testing, Bug Fixing
  Dokumentation
  Installationsanleitung
  Spielanleitung
  Erstellung Abschlusspräsentation
24.01.19 - 07.02.19
  Puffer für Verbesserungen und eventuell nicht eingehaltene Meilensteine